## Slide 1
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · CHILE
Unidad de Información y Análisis
UIA
Datos, sistemas e inteligencia artificial
al servicio de CONAF
Plan de consolidación 2026 — 2030
Abril de 2026

## Slide 2
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
01 · CONTEXTO
Por qué la UIA, por qué ahora
Cinco brechas que CONAF no puede seguir cargando
Inexistencia de gobernanza de datos
Sin tuición técnica, decisiones no alineadas, riesgo institucional.
Deuda técnica y obsolescencia
Alta dependencia de proveedores y baja capacidad de innovación.
Brechas en información estratégica
Duplicidad de esfuerzos y datos inconsistentes para decidir.
Demoras en evaluación sectorial
Plazos altos de respuesta e inconsistencias entre áreas.
Ausencia de estandarización: sin estrategia ni protocolos oficiales, los procesos no están estandarizados entre gerencias y la calidad de la información oficial es inconsistente.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
2

## Slide 3
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
02 · MISIÓN
La misión de la UIA
MISIÓN
Consolidar la gestión del conocimiento institucional de CONAF, asegurando que los datos sean íntegros, accesibles y comparables, y que los sistemas tecnológicos respondan con agilidad a las necesidades de la administración y de los procesos regulatorios.
La UIA actúa como órgano rector de la gobernanza de datos e impulsa la innovación tecnológica para que las decisiones estratégicas se sustenten en información oportuna y de calidad.
Marco normativo: Resolución Nº 333/2017, potenciada operativamente desde marzo de 2026 por decisión de la Dirección Ejecutiva.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
3

## Slide 4
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
03 · LÍNEAS DE ACCIÓN
Tres líneas de acción complementarias
3.1
Gobernanza de datos
Validar, estandarizar, mantener y articular con el Estado la información oficial de CONAF.
Supervisar y validar
Estandarizar y coordinar
Articular con el Estado
3.2
Desarrollo e innovación
Coordinar el desarrollo tecnológico institucional, con énfasis en automatización e IA aplicadas a procesos sustantivos.
Supervisar y priorizar
Diseñar e implementar
Coordinar con el ecosistema
3.3
Formación y gestión del cambio
Acompañar a los equipos de CONAF en la adopción de nuevas prácticas, priorizando la comprensión por sobre la imposición.
Formar y capacitar
Divulgar y comunicar
Acompañar y retroalimentar
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
4

## Slide 5
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
04 · HORIZONTE
Horizonte 2026 — 2030
Una iniciativa de cuatro años, deliberadamente progresiva
01
2026
Instalación y
primeros resultados visibles
Que se note que la UIA está
02
2027 · 2028
Construcción de capacidades
y productos sustantivos
Que produzca cosas que se usen
03
2029 · Mar 2030
Consolidación y
proyección al SERNAFOR
Lista como capacidad instalada
La UIA se proyecta dejando a CONAF en condiciones de soportar la operación futura del SERNAFOR cuando éste se materialice.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
5

## Slide 6
PARTE 02
Nueve acciones
operativas
Organizadas en cuatro bloques temáticos. Distribuidas en las tres fases del horizonte. Articuladas con las líneas 3.1, 3.2 y 3.3.
A · Conocimiento y arquitectura
B · Servicios IA
C · Sensibilización
D · Capacitación

## Slide 7
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
BLOQUE A
Conocimiento institucional y arquitectura
Las acciones estructurales que sustentan todo lo demás
A1
Catastro y diagnóstico de sistemas
Levantamiento sistemático y transversal de los sistemas, aplicaciones, bases de datos y herramientas digitales en uso en CONAF — incluyendo planillas críticas y dependencias de proveedores.
Encuesta por gerencia (en curso)
Caracterización técnica de sistemas críticos
Diagnóstico institucional consolidado
A2
Arquitectura de datos institucional
Diseño y construcción progresiva de la estructura que organiza datos alfanuméricos, geográficos y satelitales, con interoperabilidad estatal como eje estructural.
Modelo de datos por dominios
Interoperabilidad con SRCeI, SII, INDAP, CONADI, SAG
Capa de servicios e APIs institucionales
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
7

## Slide 8
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
BLOQUE B
Servicios sustantivos asistidos por IA
Lo más visible: IA aplicada a procesos críticos de CONAF
B1
Permisos sectoriales
Herramientas IA para agilizar la tramitación de Planes de Manejo y otros permisos: pre-revisión de expedientes, extracción de información, apoyo al evaluador, asistencia al solicitante.
Reducción de plazos de tramitación
Consistencia en criterios técnicos
Decisión final siempre humana
B2
Normativa forestal y ambiental
Wiki estructurado y chatbot RAG sobre el corpus normativo (~1.500 documentos): leyes, reglamentos, dictámenes, memorandos. Acceso flexible con citas verificables a la fuente.
Estabiliza el criterio institucional
Versión interna primero, externa después
Curaduría como base no negociable
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
8

## Slide 9
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
BLOQUE C
Sensibilización y demanda
Cuatro caminos para que la UIA esté presente en el día a día
C1
Talleres por gerencia
Medio día con cada gerencia: introducción a IA, demos con datos reales del área, discusión de oportunidades.
C2
Pasantías UIA
3-5 días trabajando desde el espacio UIA en tus propias tareas, viendo cómo trabaja el equipo.
C3
Ventanilla de requerimientos
Canal formal de entrada para necesidades, ideas y problemas, con compromiso de respuesta.
C4
Servicios de asesoría
Sesión de 1-2 horas para resolver un problema concreto de manera conjunta y formativa.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
9

## Slide 10
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
BLOQUE D
Capacidad institucional sostenida
Lo que queda más allá de cualquier proyecto
D1
Programa de capacitaciones
Programa de formación estructurado, escalonado por niveles y modular por temas, con modalidad mixta para llegar realistamente a las regiones.
Articulación con RRHH
para reconocimiento institucional
BÁSICO
Alfabetización digital y primeros usos de IA
Para todo público funcionario
INTERMEDIO
Uso aplicado a tareas frecuentes
Segmentado por familias funcionales
AVANZADO
Automatización, integración y desarrollo asistido
Para perfiles técnicos especializados
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
10

## Slide 11
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
05 · GOBERNANZA
Instancias que sostienen el proceso
Instancia directiva
Comité de Gobernanza de Datos y Nuevas Tecnologías
Valida iniciativas, acuerda lineamientos, identifica brechas y asegura coherencia con la transición a SERNAFOR.
La UIA actúa como Secretaría Técnica. Constitución mediante resolución institucional.
Instancia horizontal y colaborativa
Red de Referentes Digitales
Profesionales de distintas áreas, gerencias y regiones que actúan como puente entre la UIA y sus equipos.
No son necesariamente jefaturas: son personas con apertura al cambio y capacidad de influencia entre pares.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
11

## Slide 12
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
06 · PRINCIPIOS
Cómo trabaja la UIA
Seis principios que orientan las decisiones
01
Progresividad por sobre exhaustividad
Mejor avanzar bien en pocos frentes que mal en todos.
02
Co-diseño con áreas dueñas
Las herramientas se diseñan con quienes las van a usar, no para ellos.
03
Decisión humana en actos administrativos
La IA asiste; no resuelve. Trazabilidad y auditabilidad son condición.
04
Visibilidad y comunicación de resultados
Avances, dificultades y aprendizajes se comunican regularmente.
05
Articulación con el Estado por defecto
La interoperabilidad es estructural, no un accesorio posterior.
06
Cuidado de las personas en el cambio
Acompañamiento, formación y respeto por el conocimiento institucional.
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
12

## Slide 13
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
07 · ARTICULACIÓN
No trabajamos solos
Articulaciones clave dentro y fuera de CONAF
INTERNAS
Dirección Ejecutiva — definición de prioridades estratégicas
Gerencias técnicas — corresponsables de proyectos sustantivos
Direcciones regionales — perspectiva territorial
Departamento Informático — operación e infraestructura
Fiscalía / área jurídica — validez de actos administrativos
Encargado de Seguridad y Políticas TI — articulación en ciberseguridad
Departamento de Personas — capacitaciones y desarrollo
EXTERNAS
SEGPRES — plataformas de interoperabilidad del Estado
SRCeI, SII, INDAP, CONADI, SAG — validación de información
Ministerio del Medio Ambiente, IDE Chile
Contraloría General de la República
Biblioteca del Congreso Nacional — articulación normativa
Equipo de transición SERNAFOR
Eventualmente FAO, banca multilateral
Plan UIA 2026–2030 | v1 — Abril 2026
13

## Slide 14
CIERRE
Los datos y la tecnología
son instrumentos al servicio
de las personas
y de la misión institucional de CONAF.
Su desarrollo será progresivo, colaborativo y orientado a resultados concretos
para la institución, para quienes trabajan en ella y para los territorios a los que sirve.
UIA · CONAF · 2026 — 2030